# 跨境电商 BI 数据分析项目

完整规划初稿 V1.0｜用于三人协作及深度研究再优化

项目定位：Amazon 美国站 FBA 业务；MySQL 8.4；Metabase；24 个月模拟数据；四张核心 BI 报表。

使用说明：本文为项目初稿，标明“建议”“待确认”的事项尚未由三人最终决策。可将全文复制到 ChatGPT「深度研究（Deep Research）」进一步查证与完善。

# 一、项目背景与目标

三个人共同完成一个具有真实业务逻辑、可运行、可展示、可验收的跨境电商 BI 数据分析项目。项目兼顾实际交付与初学者能力培养。

交付目标：围绕订单、库存、利润、退货，开发四张有业务价值的 BI 报表。

学习目标：初学者能够理解完整跨境电商业务、指标口径、表关系，逐步独立完成 SQL 查询与 BI 分析。

学习顺序（已确定）：跨境电商业务 → 业务数据 → 数据库基础 → SQL → BI 报表 → 项目实践 → AI 扩展。

# 二、已确定条件

| 维度 | 方案 |
| --- | --- |
| 业务平台／站点 | Amazon 美国站 |
| 履约模式 | FBA |
| 数据库 | MySQL 8.4 |
| BI 工具 | Metabase |
| 数据来源 | 模拟业务数据 |
| 时间跨度 | 连续 24 个月 |
| 项目成员 | 3 人 |
| 交付目标 | 月度订单同比／环比；库存预警；SKU 利润率；退货率最高的 3 个 SKU |

上述信息为既定方向；不得将尚未确定的字段粒度、利润口径、时区、角色分配等写成已经拍板的方案。

# 三、四张 BI 报表的初步设计

## 3.1 月度订单同比／环比

业务问题：订单在增长还是下降？哪些月份存在异常波动？

建议指标：月订单数、同比（YoY）、环比（MoM）；可补充有效订单数量及取消订单比例。

公式：同比 =（本月订单数 − 去年同月订单数）÷ 去年同月订单数 × 100%；环比 =（本月订单数 − 上月订单数）÷ 上月订单数 × 100%。

待定：订单统计时间与时区、有效订单定义、取消订单处理、零基数处理、24 个月数据是否足以覆盖同比窗口。

## 3.2 库存预警

业务问题：哪些 SKU 面临断货风险，何时需要补货？

建议指标：SKU、FBA 可售库存、预留库存、在途库存、近 N 日平均日销量、可售天数、补货提前期、安全库存、再订货点。

初步公式：库存可售天数 = 当前可售库存 ÷ 日均销量；再订货点 = 日均销量 × 补货提前期 + 安全库存。

待定：销量统计窗口、零销量处理、FBA 库存状态映射、在途是否计入预警、提前期和安全库存设定。

## 3.3 SKU 利润率

业务问题：哪些产品真正赚钱？影响利润的主要成本是什么？

候选字段：销售收入、折扣、退款、采购成本、销售佣金、FBA 配送费、头程、仓储、广告费、其他费用及币种。

初步公式：利润 = 净销售收入 − 纳入口径的商品成本及费用；利润率 = 利润 ÷ 净销售收入 × 100%。

待定：毛利、贡献利润还是净利润；费用分摊粒度；汇率及日期；退款回溯和结算周期。未覆盖全部成本时不得称为“净利润”。

## 3.4 退货率最高的 3 个 SKU

业务问题：哪些商品的退货问题更严重？

候选指标：SKU、已发货件数、退货件数、退货率、退货原因、统计区间。

初步公式：退货率 = 相同统计口径内退货件数 ÷ 对应已发货件数 × 100%。

待定：以销售归属月还是退货发生月统计；退货观察期；订单级、明细级或件数级；最低销量门槛；部分退货。

# 四、跨境电商业务学习全链路

市场与选品 → 采购 → 供应商管理 → 国内备货 → 头程运输 → FBA 入仓 → 上架 → 广告与销售 → 订单履约 → 结算 → 退货退款 → 库存管理 → 利润核算。

每个环节都要讲清：业务任务、涉及角色、单据和系统、常见专业术语（中英对照）、产生的业务数据、与四张报表的对应关系、常见问题，并提供连续案例。

# 五、候选数据库表及字段（待细化）

| 候选表 | 主要用途 | 候选字段 |
| --- | --- | --- |
| products | 商品主数据 | product_id, seller_sku, asin, product_name, unit_cost |
| orders | 订单头 | order_id, amazon_order_id, purchase_date, order_status |
| order_items | 订单行 | order_item_id, order_id, product_id, quantity, item_price |
| inventory_daily | 日库存快照 | snapshot_date, product_id, fulfillable_quantity, reserved_quantity, inbound_quantity |
| returns | 退货明细 | return_id, order_item_id, return_date, return_quantity, return_reason |
| order_fees | 费用流水 | fee_id, order_item_id, fee_type, fee_amount, currency |
| ad_spend | 广告支出 | spend_date, product_id, campaign_id, spend_amount |
| procurement | 采购记录 | purchase_id, product_id, purchase_date, quantity, unit_cost |
| inbound_shipments | 在途及入库 | shipment_id, product_id, shipped_quantity, received_quantity, shipment_status |
| exchange_rates | 汇率 | rate_date, from_currency, to_currency, exchange_rate |

重要：以上是逻辑模型候选清单，不是最终数据库。研究时须明确每张表的粒度（Grain）、主键／外键、类型与非空规则，给出 ER 图、字段字典、索引、约束和 MySQL 8.4 DDL。

风险重点：订单行、退货行、费用行、广告汇总及库存快照的粒度不一致；直接多表 JOIN 易发生重复计数，应明确中间聚合与分析层。

# 六、模拟数据的生成与验证

生成连续 24 个月订单、商品、采购、入库、库存快照、退货、费用、广告及汇率等相关数据，主外键一致。

模拟季度淡旺季、促销销量变化、供应提前期、断货、部分退款与延迟退货；合理区分订单日期和财务事件日期。

保证库存守恒：期末库存 = 期初库存 + 入库 − 出库 ± 退货入库、调整及其他已定义变动。

应支持重复生成、自动化校验、异常边界测试；建议技术可考虑 Python、Pandas、Faker，正式选型待评估。

# 七、实施阶段与交付物

| 阶段 | 工作内容 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| 1 业务需求 | 确认业务流程与 KPI 口径 | 需求说明书、指标字典、待决策列表 |
| 2 数据建模 | 设计表、字段、关系与约束 | ER 图、数据字典、DDL |
| 3 数据生成 | 构建关联模拟数据与校验 | 生成脚本、样本数据、质量报告 |
| 4 SQL 开发 | 实现四类指标 SQL | 可复现 SQL、校验案例 |
| 5 BI 开发 | Metabase 连接 MySQL 并制作图表 | 四张可交互报表 |
| 6 测试验收 | 业务口径、准确性、异常值测试 | 测试记录、验收清单 |
| 7 项目交付 | 文档、脚本、操作说明 | 可运行项目与交付包 |
| 8 AI 扩展 | 可选的自然语言分析能力 | 不作为前七阶段前置依赖 |

# 八、三人协作与学习路线

先按角色类型规划，再由三位成员确认实际归属：需求与业务规则负责人；数据建模及 SQL 负责人；BI 报表、测试和文档负责人。建议用 RACI 明确每项任务的负责、最终决策、咨询和知会角色。初学者应每阶段有实际产出。

| 学习模块 | 重点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 跨境业务 | FBA 全链路与核心术语 | 独立讲解采购到退款的数据流 |
| 2 业务数据 | 订单／库存／费用／退货等数据粒度与指标 | 说清四张报表的来源及口径 |
| 3 数据库 | 关系模型、主外键、约束 | 能理解 ER 图并读懂建表 SQL |
| 4 SQL | JOIN、聚合、窗口函数与时间计算 | 独立验证四张报表核心指标 |
| 5 Metabase | 数据连接、图表、筛选 | 制作、解释并校验图表 |
| 6 项目实践 | 测试、复盘、协作、交付 | 独立完成一个端到端子任务 |

教学顺序：先提出真实业务问题，再看产生的数据，最后讲具体技术；例如用订单头、订单行演示 SQL JOIN，不脱离业务场景做孤立练习。

# 九、需要三人最终拍板的问题

订单口径：全部订单、有效订单或已发货订单；取消订单及时间归属如何处理？

利润口径：毛利率、贡献利润率还是净利润率；有哪些费用、如何分摊？

退货口径：以订单月份还是退货月份统计；如何处理时间滞后和低销量？

库存口径：可售、预留、在途如何处理；补货提前期、安全库存是多少？

时区与货币：美国站订单时间采用哪个时区；美元与人民币如何换算？

模拟规模：SKU、订单、退货和广告数据各需多大规模？

协作方式：本地数据库、共享数据库还是容器部署；Git 如何管理？

数据架构：直接查询业务表，还是设计专门的 BI 聚合／分析层？

人员分工与节奏：三人各自的能力、时间投入、第一轮验收日期？

所有待决策问题均要求列出：背景、备选方案、优缺点、推荐方案、三人确认结果。

# 十、可直接粘贴到深度研究的研究指令

你是跨境电商业务分析师、数据架构师、BI 工程师、项目经理和教学设计专家。请基于本初稿，对 Amazon 美国站 FBA + MySQL 8.4 + Metabase + 连续 24 个月模拟业务数据 + 四张指定报表的三人项目进行深度研究。

研究任务：

核实 Amazon Seller Central、Amazon Ads 的相关官方业务术语，区分官方概念、行业惯例和项目自定义口径。

核实 MySQL 8.4 与 Metabase 官方技术文档中的可行实现方式和版本约束。

形成数据库 ER 图、字段字典、表粒度、主外键与可执行 DDL；识别多表连接重复计数风险。

为四张报表制定可测试的 KPI 规格：公式、时间口径、币种、SQL 思路、图表形式、筛选维度、异常与空值处理。

设计保持业务约束的模拟数据生成与验证策略，给出示例数据及校验 SQL。

输出任务依赖、工作量估算、三人 RACI 分工、验收标准及一周内能执行的第一批任务。

给初学者设计循序渐进学习模块，每节包含专业名词、实际案例、练习与通过标准。

对尚未决策的规则给出可比较的方案与推荐，但不可当作已确定需求。

对核心主张提供官方链接与版本／检索日期，明确哪些判断属于研究建议。

最终交付结构：①执行摘要 ②总体架构 ③跨境业务知识体系 ④ER 图与数据字典 ⑤四张报表完整规格与 SQL 示例 ⑥模拟数据与质量验证 ⑦三人执行计划及验收 ⑧学习课程 ⑨待决策清单 ⑩第一周任务。

输出可详细，但避免空泛概念；尽可能给出可执行的字段、SQL、公式、步骤、示例和验收标准。